PRIMERA REUNIO DE SEGUIMENT

CONVENI AJUNTAMENT GRANOLLERS I AEPIC

(ASSOCIACIO D’EMPRESES DEL POLIGON DEL CIRCUIT (CAL GORDI CAL CATALÀ)

ASSISTENS:

Mónica Cañamero (Ajuntament de Granollers)

Jordi Taboas (Ajuntament de Granollers)

Calos Picapeo (AEPIC – Ibis)

Juanjo Ibañez (AEPIC -- Sorli)

Mubarak (AEPIC – Circuit de Barcelona Catalunya)

Lluis Colomer (Caporal de la Policia Municipal de Granollers)

Joaquim Colom (AEPIC – Secretari de l’associació)

Amb data 13 de Novembre, reunit a la Unió Empresarial Seu de la Associació d’Empreses del Polígon del Circuit, en endavant AEPIC), s’inicia la primera reunió de seguiment amb els assistents referenciats per tractar els següents temes:

1.- PLA D’INSTAL.LACIO DE CAMERA DE VIGILANCIA GRANOLLERS.

Dins del pla de seguretat de la Ciutat de Granollers, el Caporal Lluis Colomer ens ha fet una presentació del primer pla d’instal·lació de càmeres de seguretat a tot el perímetre de la Ciutat de Granollers amb indicació especifica del punts de ubicació de les primeres càmeres de seguretat perimetrals i de lectura de matricules per a control de possibles vehicles sospitosos.

En aquesta presentació s’informa que cap càmera cobrirà el perímetre del polígon del circuit en els accessos per Granollers al polígon.

Se’ns insta a fer una carta a l’Ajuntament de Granollers sol·licitant que dins el pla d’ampliació es tingui en compte ubicar una càmera a l’entrada del polígon per la part Sud (Granollers) i una altre càmera a l’alçada del Sorli al final del terme municipal de Granollers i quasi al costat de la rotonda del Viena.

Així mateix, el Caporal parlarà amb la policia de Montmeló per a esbrinar quines possibilitats hi ha de instal·lar el mateix sistema a Montmeló i poder-ho controlar conjuntament.

Des de el polígon, es proposa que si hi ha possibilitat de fer una cooperació publico privada he instal·lar les càmeres a nivell privat i cedir els drets a la policia municipal s’estudiaria.

2.- SEGUIMENT DE TEMES PENDENTS:

 a- Senyalització Vertical

 b- Senyalització Horitzontal

 c- Neteja i poda d’Arbres

 d- Manteniment voreres.

1. Senyalització vertical:

Es demana a l’ajuntament de Granollers la restitució del plafó de senyalització de les empreses del polígon que, a causa de les obres de ID logístic la empresa concessionària no ha tornat a col·locar. Així mateix es demana la possibilitat d’instal·lar per part de l’associació un plafó propi. La Sra. Cañamero es posarà en contacta amb la empresa Concesionaria per a esbrinar quin contracte hi ha, cost i restriccions.

En el mateix àmbit de senyalització, es demana la restauració de senyals d’interès, gasolinera, hotels, accessos al circuit i la reclamització del Polígon del Circuit als accessos viaris d’entrada per la part de Granollers.

La Secretaria posa en coneixement que la senyalització del circuit ja està en mans del ministeri per a la senyalització a la autopista A7.

1. Senyalització Horitzontal:

La precarietat de la senyalització horitzontal en el polígon, pot provocar accidents per a la incertesa de les senyals, la no visibilitat dels passos de vianants i la senyalització precària en algunes direccions i accessos.

Des de la associació es demana una reunió amb el responsable de pintar la via i, conjuntament, establir que es prioritari de senyalitzar i quin son les millors propostes de pintar.

1. Neteja:

Un dels dèficits mes visibles al polígon es la manca de equips de neteja i la seva periodicitat. Es demana que se’ns informi de quina es la carència de neteja per part de l’empresa encarregada i quina es la delimitació doncs, s’entén que no ho tenen del tot clar.

Es proposa una reunió de coordinació amb L’ajuntament de Montmeló per a intentar coordinar la Neteja.

Altre mancança es la poda dels arbres i la brutícia de les fulles. L’ajuntament estudiarà conjuntament les dues accions.

1. Manteniment Voreres:

Dins el pla de millora de polígons i coincidint amb els pressupostos de l’ajuntament, es demana a l’Ajuntament accions per a reparar les voreres que, per motius de deteriorament o per arrels dels Arbres estan en males condicions.

Així mateix el president proposa crear un grup de WhatsApp per a comunicació entre la Junta directiva temes d’interès.

I sen se haver cap tema mes, ens emplacem a la propera Junta directiva i Assemblea general que tindrem a finals del mes de Novembre.

Molt atentament

Joaquim Colom

Secretari AEPIC

Director General UEI